DŮVODOVÁ ZPRÁVA

# Úvod

Předmětem důvodové zprávy je seznámit RMO s návrhem drobných opatření do cyklodopravy.

Realizací drobných opatření do cyklodopravy bude naplňován Strategický plán rozvoje města Olomouce, a to specifický cíl 3.1 Zajistit udržitelnost dopravy ve městě ve všech formách včetně řešení parkování, stejně jako Programové prohlášení RMO na období 2018–2022, opatření 5.5 Bude budována a rozšiřována síť cyklostezek a cyklotras a to i ve spolupráci s okolními obcemi. V rámci přípravy dalších projektů cyklostezek a cyklotras bude kladen důraz na včasné a účelné řešení majetkoprávních vztahů.

# Drobná cyklistická opatření

Na jednání tematické pracovní skupiny pro cyklodopravu každý z jejich členů dostal možnost uplatnit svůj pohled na rozvoj cyklistické infrastruktury ve městě, a mohl předložit svůj návrh na drobná a levná opatření do cyklodopravy. Měly to být projekty s jednoduchým projekčním řešením pokud možno bez nutnosti zpracovávat dokumentaci pro územní rozhodnutí nebo stavební povolení, která by se dala realizovat v podstatě ihned.

Své návrhy zaslalo celkem 11 osob. Pracovní skupina všechny návrhy projednala a doporučuje se dále zabývat 25 níže uvedenými návrhy drobných cyklistických opatření. OSTR je z důvodu větší přehlednosti rozčlenil do několika skupin dle způsobu řešení.

- Úpravy provedené v rámci běžné údržby a oprav

| Č. | Opatření | Zajistí | Odhad ceny v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Upravení přechodu pro chodce a cyklisty na Tř. Svobody | ODÚR + TSMO a.s. | 10 |
| 2 | Předláždění smíšené stezky na dělenou stezku v ulici U Ambulatoria | ODÚR + TSMO a.s. | 61 |
| 3 | Doplnit označení cyklostezky v místě příčného přístupu od Baumaxu a doplnit piktogramy chodců a cyklistů cca na 3 místech a smazat „zebru“ nefunkčního přechodu na začátku cyklostezky | ODÚR + TSMO a.s. | 1,5 |

- Zpracovat podklad a požádat o stanovení dopravního značení

| Č. | Opatření | Zajistí | Odhad ceny v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | V místě výjezdu z cyklostezky Holického lesa na komunikaci ul. Šlechtitelů umístit dopravní značku A19 – Cyklisté | ODÚR | 3 |
| 2 | Zbudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty z ul. Tovární do ulice Smetanova formou povoleného vjezdu cyklistů na chodník C7 + E13 | ODÚR | 10 |
| 3 | Zobousměrnění ulice Riegrova pro cyklisty – doplnit značku zákaz vjezdu u České spořitelny o dodatkovou tabulku „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ E12b | ODÚR | 1 |
| 4 | Vodorovné dopravní značení - nastříkání žluté vodorovné čáry na ul. Poupětova v místě vyústění cyklopřejezdu z ul. Wolkerovy | ODÚR | 1 |
| 5 | Celkové zlepšení rozhledových úhlů na ulici Polská v místě vyústění cyklostezky směrem k ul. Tolstého a označení cyklostezky | ODÚR | 9 |
| 6 | Označit jako stezku pro chodce a cyklisty po ulici Kosmonautů od křižovatky s ul. Wittgensteinovou po křižovatku s ul. Vejdovského | ODÚR | 12 |
| 7 | Zbudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty na chodníku pod estakádou propojující ul. Holická s ul. Tovární z ul. Tovární formou povoleného vjezdu cyklistů na chodník C7 + E13 | ODÚR | 9 |

- Nejprve předat k posouzení možnosti provedení Policii ČR, případně následně projednat s jinými zainteresovanými subjekty a společně s nimi řešit

| Č. | Opatření | Zajistí | Odhad ceny v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | V zúženém místě napojení ul. Sladkovského a náves Svobody doplnit vodorovné dopravní značení formou piktogramů | ODÚR - prověřit šířkové poměry a předložit k posouzení Policii ČR | 2 |
| 2 | Na Moravské stezce okolo Moravských železáren instalovat zrcadlo | ODÚR + Policie ČR | 8 |
| 3 | Posunout dopravní značku zákaz vjezdu jízdních kol z výjezdu z kruhového objezdu na Přerovské ulici o cca 130 m ve směru hl. silnice dále na Přerov | ODÚR - projednat s ŘSD a s Policií ČR | 2 |
| 4 | Z důvodu zlepšení orientace pro cyklisty v Černovíře na cyklotrase Hvězdná Olomouc - Šternberk (ul. Peřinova, Černovírská a Hlušovická) obnovit orientační značení IS 21 a provést vodorovné značení V20 v celé úseku až po Černovírský nadjezd a vyznačit odbočení k „Hromovu Dubu“ a směrem do Štěpánova a Chomoutova. | OSTR + ODÚR + Mikroregion Šternbersko | Odhad zpracuji Ing. J. Petřek + Ing. P. Smítal |

- Řešit formou zóny

| Č. | Opatření | Zajistí | Odhad ceny v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umožnění průjezdu cyklistů přes sídliště Lazce od ulice Bořivojovy po ul. Na Letné. | OSTR - formou pilotního projektu zóny | 20 + značky dle PD zóny |
| 2 | Umožnění průjezdu cyklistů uvnitř sídliště Nové sady. Mezi ulicemi Rožňavská, Voskovcova, Peškova, U kapličky a Lesní. | OSTR - formou projektu zóny dle toho jak se osvědčí pilotní projekt zóny na sídlišti Lazce | 20 + značky dle PD zóny |
| 3 | Sídliště Povel - zpřístupnění cyklostezky uprostřed sídliště na ul. Nedvědova z ulice kpt. Jaroše a parkoviště na ul. Lužická | OSTR - formou projektu zóny dle toho jak se osvědčí pilotní projekt zóny na sídlišti Lazce | 20 + značky dle PD zóny |

- Projednat s příslušnými majiteli komunikace

| Č. | Opatření | Zajistí | Odhad ceny v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Na začátku obslužné komunikace v majetku Povodí Moravy s.p. vedoucí po levém břehu odlehčovacího kanálu řeky Moravy vyměnit značku B1 zákaz vjezdu všech vozidel za značku B11 zákaz vjezdu všech motorových vozidel | ODÚR projedná záměr s majitelem komunikace Povodím Moravy s.p. aby zajistil výměnu dopravní značky | 0 |
| 2 | Zajistit obnovu VDZ (jízdních pruhů pro cyklisty) na krajské komunikaci III. třídy č. 4359h na ul. Týnecká (komunikace údajně v majetku ŘSD nepředaná SSOK) a zlepšení uspořádání nájezdu z pruhu v HDP do PDP na křížení u Kauflandu a zvážit rozšíření vozovky v opačném směru. | OSTR jednat s SSOK o zajištění úprav dle návrhu | 0 |
| 3 | Vybudovat cyklopruhy na krajské komunikaci II/635 ul. Dolní Hejčínská, dle přílohy č. 2 | OSTR + ODÚR projednat s Olomouckým krajem a zkoordinovat s SSOK, následně ODÚR zpracovat PD pro stanovení dopravního značení a zrealizovat v rámci údržby a oprav komunikací | Dle PD |

- Ostatní

| Č. | Opatření | Zajistí | Odhad ceny v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Na ulicích Velkomoravská, Heyrovského, kpt. Jaroše snížit obrubníky na všech místech pro přecházení, doplnit bezbariérové prvky a označit jako C9a – stezka pro chodce a cyklisty. | ODÚR - až bude v rámci oprav provádět předláždění chodníků v daném úseku, zajistí i navrhovaná opatření | 20 – pouze značky |
| 2 | Křižovatka ul. Jablonského a U Stavu v Černovíře zajistit příčnou vazbu pro cyklisty přes ul. Jablonského směrem k Frajtovu náměstí dle zpracovaného IZ – „Navržení nových parkovacích ploch ke snížení deficitu statické dopravy v ul. U Stavu“ | OSTR - prověří s ODÚR a s OI stavební a finanční rozsah nutných úprav a způsob jejich provedení a buď akci ponechat v seznamu drobných opatření anebo ji vyřadit | Dle PD |
| 3 | Obnovit orientační značení pro cyklisty IS21 na hrázi kolem Trusovického potoka směrem na Štěpánov a Chomoutov a provést vyznačení odbočky směrem k „Hromovu dubu“ | OSTR - spolu se správcem cyklostezky Hvězdná zpracovat návrh na tabuli s vyznačením odbočení dle návrhu opatření. | 50 |
| 4 | Nákup a umístění jednoho mobilního sčítače cyklistů | OSTR - ve spolupráci s ODÚR a OI navrhnout do rozpočtu města nákup mobilního sčítače, který se bude dle potřeby umisťovat na cyklistickou síť ve městě. | 50 |
| 5 | Zpracování PD pro stanovení dopravního značení k řešení pohybu cyklistů ve Smetanových sadech, dle přílohy č.3 | OSTR - ve spolupráci s ODÚR zpracoval PD pro stanovení dopravního značení dle schváleného IZ 25 a ODÚR zajistí realizaci dopravního značení | 250 |

Podrobnější popis je uveden v příloze č. 1 vycházející ze zápisu č. 2 z jednání pracovní skupiny cyklodoprava ze dne 3. 9. 2020.

Všechna předložená opatření byla představena komisi dopravy na jejím zasedání dne 24. 9. 2020 s následnými usneseními:

„Dopravní komise doporučuje RMO schválit přeložená drobná opatření.“

Pro: 8		Proti: 0		Zdržel se: 0

„Dopravní komise doporučuje RMO schválit předložený návrh vedení cyklistů ve Smetanových sadech.“

Pro: 8		Proti: 0		Zdržel se: 0

# Závěr

Předkladatel doporučuje schválit předložený seznam drobných opatření a postupovat u jednotlivých skupin opatření dle následujícího postupu:

Skupina A:

ODUR do konce března 2021 provede opatření A1 až A3 v rámci běžné údržby a oprav, ve spolupráci s TSMO a.s., postupně v průběhu roku 2020 a 2021, v závislosti na množství finančních prostředků, které má na tuto činnost k dispozici.

Skupina B:

ODUR postupně do konce března 2021 provede opatření B1 až B7 a vypracuje příslušnou dokumentaci pro dopravní stanovení. Projedná ji s Policií ČR a předloží speciálnímu stavebnímu úřadu ke stanovení dopravního značení. Vlastní osazení dopravních značek provede ODUR ve spolupráci s TSMO a.s. a to postupně v průběhu roku 2020 a 2021 v závislosti na množství finančních prostředků, které má na tuto činnost k dispozici.

Skupina C:

ODUR postupně do konce března 2021 provede opatření C1 až C3 a předá k posouzení možnosti jejich provedení Policii ČR a v případě kladného stanoviska je ve spolupráci s TSMO a.s. zrealizuje postupně v průběhu roku 2020 a 2021, v závislosti na množství finančních prostředků, které má na tuto činnost k dispozici.

OSTR ve spolupráci s ODUR projedná s Mikroregionem Šternbersko možnost provedení opatření C4 ve vazbě na smlouvu o partnerství a spolupráci v rámci přípravy a realizace projektu „Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná“ – aktivita č.1

Skupina D:

OSTR zpracuje do konce března 2021 pilotní projekt zóny pro opatření D1 a následně zrealizuje běžným postupem stanovení dopravního značení. Dle toho jak se toto opatření osvědčí, uplatní stejný postup i pro sídliště Nové sady a Povel.

Skupina E:

ODUR projedná opatření E1  s majitelem komunikace aby je provedl v termínu do konce roku 2020.

OSTR projedná opatření E2 s majitelem komunikace aby je provedl v termínu do konce roku 2021.

OSTR + ODUR s majitelem a správcem komunikace projedná opatření E3 a následně ODUR vypracuje příslušnou dokumentaci pro dopravní stanovení. Projedná ji s Policií ČR a předloží speciálnímu stavebnímu úřadu ke stanovení dopravního značení. Vlastní osazení dopravních značek provede ODUR ve spolupráci s TSMO a.s. a to postupně v průběhu roku 2020 a 2021 v závislosti na množství finančních prostředků, které má na tuto činnost k dispozici.

Skupina F:

OSTR ve spolupráci s ODUR provede opatření F1 až F5 dle tabulky v důvodové zprávě.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Popis drobných cyklistických opatření

Příloha č. 2 - Cyklopruhy Dolní Hejčínská - Koordinační situace z IZ21

Příloha č. 3 - Přehledná mapa dopravního značení ve Smetanových sadech